Тест план Дата создания: 22.04.2022 Автор : Исламова Аида

Цель Данный план тестирования предназначен для тестирования мобильного приложения «Красный блокнот» версии 3.1.

Объект тестирования Объектами тестирования выступают ключевые функциональные и нефункциональные характеристики приложения. Функциональное тестирование будет включать: - Управление заметками - Управление текстом (оперативная память, буфер) - Оформление заметок (настройка текста) - Проверка настроек приложения. Нефункциональное тестирование будет включать: - Тестирование прерываний - Тестирование, связанное с функциями телефона - UI / UX тестирование

Цель тестирования Целью тестирования является: - соответствие приложения заявленному описанию; - предоставление актуальной информации о состоянии/ работоспособности приложения.

Стратегия тестирования В виду отсутствия четких требований, тест-базисом будет выступать описание приложения в Google Play. Также будут учтены типичные пользовательские сценарии. Учитывая временные рамки, акцент будет на ключевой функционал и удобство использования. Все обнаруженные дефекты будут занесены в баг трекер Jira. Тестирование будет проводиться на реальном девайсе, без использования эмуляторов. Тестовая документация : структурированный чек-лист разбитый на сектора. Окружение (мобильные устройства) : Samsung galaxy a50 Android 11.

Сроки: 23.04 - Анализ описания приложения - 1 час 23.04 - Проектирование чек-листа - 5 часов 24.04 - Выполнение проверок из чек-листа / заведение дефектов- 10 часов 25.04 - Завершение тестирования и подведение итогов – 3 часа

Исполнитель : Trainee QA - Исламова А.

Критерии начала: 1.Составлен чек-лист. 2.Наличие мобильного устройства.

Критерии завершения: Выполнены все пункты чек-листа. Успешный re-test ключевого функционала -100%. Успешный re-test тестирования удобства использования – 70%